📑 Rapport – Création de la base de données physique (Echo Migrant)

🎯 Objectif

Mettre en place la base de données physique du projet Echo Migrant à partir du MLD définitif, en utilisant Laravel (Eloquent ORM) et Docker (MySQL + PHP/Apache).

⚠️ Problèmes rencontrés

1. Erreur “Forbidden (403)” sur localhost:8000

- Cause : Le conteneur Apache pointait vers /var/www/html/public, mais ce dossier n’existait pas car l’arborescence Laravel n’était pas correctement montée dans le volume Docker.

- Correction : Vérification des volumes dans docker-compose.yml → ajustement du chemin pour pointer vers src/backend/laravel/public.

2. Erreur Base table or view not found (sessions)

- Cause : Le driver de session était configuré sur database dans .env, mais la table sessions n’existait pas.

- Correction : Création de la migration avec :

- php artisan session:table

- php artisan migrate

- Résultat : La table sessions a été ajoutée à la base.

3. Erreur de clé étrangère (articles → catégories)

- Message :

- SQLSTATE[HY000]: General error: 1830 Column 'categorie_id' cannot be NOT NULL...

- Cause : Dans la table articles, la colonne categorie_id était définie en NOT NULL, alors que la contrainte prévoyait on delete set null.

- Correction : Modification de la migration pour rendre la colonne nullable :

- $table->foreignId('categorie_id')->nullable()->constrained()->onDelete('set null');

- Résultat : L’erreur a disparu après relance.

4. Erreur lors des migrate:reset

- Message :

- Cannot drop table 'utilisateurs' referenced by a foreign key constraint...

- Cause : Les tables avaient des relations actives entre elles (ex. articles → utilisateurs), empêchant leur suppression.

- Correction : Suppression manuelle des tables et de la table migrations dans phpMyAdmin avant de relancer php artisan migrate.

5. Erreur Table already exists (articles)

- Cause : Certaines tables existaient encore dans la base MySQL, mais Laravel essayait de les recréer.

- Correction : Suppression manuelle de la table articles et purge de la table migrations.

- Résultat : Les migrations ont pu rejouer correctement.

✅ Résultat final

- Toutes les tables principales et tables pivots ont été créées avec succès :

  - utilisateurs, abonnements, categories, articles, commentaires, roles, type_articles, auteurs, statuses, formats, tag_seos, media, dons.

    - tables pivots : redigers, souscrires, appartenir_a, contenirs, acceders.

- La base echo_migrant est maintenant prête à être exploitée.

📌 Leçons retenues

- Toujours mettre nullable() sur les clés étrangères avec onDelete('set null').

- En cas d’erreurs bloquantes, vider la table migrations et supprimer les tables manuellement avant de rejouer les migrations.

- Bien vérifier les volumes Docker pour que Laravel soit monté correctement dans /var/www/html.

- Ne pas lancer migrate:reset en boucle : mieux vaut nettoyer proprement dans MySQL si nécessaire